Display com telas Toch Screen para uso em Refrigeradores domésticos

OBJETIVO

Desenvolvimento de plataforma com display TFT e teclas touch screen para uso em refrigeradores domésticos. O desenvolvimento desse projeto será dividido basicamente da seguinte maneira:

* Hardware;
* Teclas TouchScreen;
* Display TFT;

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | | | | | | | | | | |
| ATIVIDADE | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Reunião parcial | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do escopo | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudar tecnologias aplicáveis | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concepção hardware | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricação do protótipo |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunião parcial |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudo Biblioteca LCD TFT |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Reunião parcial |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Acionamento via TouchScreen |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Integração TouchScreen + LCD TFT |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Reunião parcial |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Documentação |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Apresentação final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |